PROJE ANALİZİ VE KAPSAM TANIMI RAPORU

1. Proje Özeti ve Genel Analiz Geliştirilen proje, şehir yaşamını daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için tasarlanmış bir Akıllı Şehir Yönetim Sistemi'dir. Sistem, şehirdeki sensör ağından gelen verileri gerçek zamanlı olarak analiz eder, yapay zeka destekli algoritmalar ile karar alır ve bu kararları vatandaşlara ve belediye yetkililerine anlık olarak iletir. Sistem başlangıcında fiziksel donanımlar yerine tüm sensör verileri Python kullanılarak simüle edilmektedir, ancak geliştirilen mimari doğrudan gerçek donanıma entegre edilebilecek standartlardadır.

2. Projenin Kapsamı (Ana Modüller) Proje, veri üretiminden son kullanıcı panellerine kadar 5 temel modülü kapsamaktadır:

- Veri Toplama ve Analiz Modülü: Trafik yoğunluğu ve çevresel faktörler (hava kalitesi, gürültü, enerji) Python simülatörü ile üretilip PostgreSQL veritabanına kaydedilir ve TensorFlow ile anormallik tespiti yapılır.

- Trafik Optimizasyon Algoritması: TensorFlow kullanılarak eğitilen Derin Q-Ağı (DQN) ile trafik ışıkları optimize edilir.

- Enerji Yönetimi Paneli: Kamu binaları ve aydınlatmaların enerji tüketimini izleyerek gerektiğinde otomatik tasarruf modunu devreye sokan React tabanlı arayüzdür.

- Vatandaş Mobil Uygulaması: Vatandaşlara trafik, enerji kesintileri ve belediye duyurularını bildiren Native Android/Kotlin uygulamasıdır.

- Yönetim Paneli: Belediye yetkililerinin trafik haritası, çevresel raporlar ve acil durum alarmlarını tek ekrandan yönetmesini sağlayan React tabanlı web panelidir.

3. Proje Hedefleri ve Çözülen Problemler Projenin temel hedefleri, mevcut şehir altyapısındaki kronik sorunlara yenilikçi çözümler getirmektir:

- Trafik sıkışıklığını yapay zeka destekli ışık optimizasyonu ile çözerek seyahat süresini %30 oranında azaltmak.

- Acil araç geçişlerindeki gecikmeleri otomatik "yeşil dalga" sistemi ile engelleyerek müdahale süresini %50 oranında düşürmek.

- Akıllı izleme ve tasarruf modları ile enerji israfını %20 oranında azaltmak.

- Çevresel sensör takibi ile hava ve çevre kirliliğini gerçek zamanlı olarak izleyip raporlamak.

- Mobil uygulama üzerinden vatandaşlara anlık bildirim sağlayarak şeffaf bir şehir yönetimi oluşturmak.

4. Paydaşlar

Sistemin verilerinden faydalanan ve alınan kararlardan etkilenen iki ana paydaş grubu bulunmaktadır:

- Şehir Yönetimi / Belediye: Sistemi React tabanlı web arayüzünden izleyen, trafik ve enerji krizlerine müdahale eden ana otorite.

- Vatandaşlar: Şeffaf yönetim ilkesiyle, Native Android uygulaması üzerinden mobil bildirimler alan ve sistemi günlük hayatında deneyimleyen kitle.

5. Beklenen Performans ve KPI'lar Sistemin tam entegre çalışması durumunda beklenen metrikler şunlardır:

- Ortalama Bekleme Süresi: 30 saniyenin altına (hedef: 28 saniye) düşürülmesi.

- Kavşak Geçiş Kapasitesi: Saatte 1.000 aracın üzerine (hedef: 1.100 araç) çıkarılması.

- Kuyruk Uzunluğu: 100 metrenin altına (hedef: 75 metre) indirilmesi.

- Acil Müdahale Süresi: 6 dakikanın altına (hedef: 3.5 dakika) çekilmesi.

- Sistem Gecikmesi: 500 milisaniyenin altında tutularak (hedef: 320 ms) gerçek zamanlı karar alınması.